| АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ ИЛЕК АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» январь 2021й.                                   №1                      «28» января 2021г.

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Иликовский сельсовет  муниципального  района Благовещенский район Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Иликовский сельсовет  муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (Приложение);

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                      Д.З.Батршин

Приложение

План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | 01.04.2021-05.05.2021г. 12.09.2021– 10.10.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения, депутаты, жители сел |
|  | Подсыпка ям ПГС, щебень - всех улиц, ямочный ремонт | 01.06.2021 – 01.09.2021 | Администрация Иликовского сельсовета |
|  | Косметический ремонт памятника, покраска вазонов и бордюр около памятника | 01.05.2021 – 05.05.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, СДК, школа |
|  | Ремонт СДК с.Староиликово | 10.09.2021 – 10.10.2021 | Подрядная организация |
|  | Проведение субботников: 1.«Зеленая Весна» 2. «Золотая Осень» | 25.04.2021 08.05.2021 12.09.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, старосты, жители сел |
|  | Вырубка аварийных деревьев, кустарников по населенным пунктам | постоянно | Администрация Иликовского сельсовета |
|  | Озеленение села (посадка саженцев, цветов) | 02.05.2021 09.05.2021 26.09.2021 10.10.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, школа, предприниматели |
|  | Проведение рейдов по улицам населенных пунктов с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | 30.04.2021 – 31.05.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, административная комиссия МР |
|  | Разбивка клумб и цветников около магазинов и торговых точек | 1 декада июня | Предприниматели |
|  | Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности | Июль-август | Администрация Иликовского сельсовета |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Постоянно (на собраниях и сходах граждан) | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета |
|  | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства на информационных стендах и путем подворного обхода | Постоянно | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета |
|  | Выявление нарушений правил благоустройства администрацией совместно с административной комиссией Благовещенского района и составление административных протоколов | Постоянно | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, административная комиссия Благовещенского района |
|  | Проведение акций «Чистый двор», «Чистое село», «Лучшая улица». | май, июнь, август | Администрация Иликовского сельсовета |