|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ ИЛЕК**  **АУЫЛ СОВЕТЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ**  **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ** | blagove4 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 2021г

**Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан**

Администрация сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий поблагоустройству территории сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (Приложение);

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Д.З.Батршин

Приложение

План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные и исполнители |
|  | Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | 01.04.2021-05.05.2021г.  12.09.2021– 10.10.2021 | Администрация Иликовского  сельсовета,  руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории сельского поселения, депутаты,   жители сел |
|  | Подсыпка ям ПГС, щебень - всех   улиц, ямочный ремонт | 01.06.2021 –  01.09.2021 | Администрация Иликовского сельсовета |
|  | Косметический ремонт памятника, покраска вазонов и бордюр около памятника | 01.05.2021 –   05.05.2021 | Администрация Иликовского  сельсовета, СДК,  школа |
|  | Ремонт СДК с.Староиликово | 10.09.2021 –  10.10.2021 | Подрядная организация |
|  | Проведение субботников:  1.«Зеленая Весна»        2. «Золотая Осень» | 25.04.2021    08.05.2021    12.09.2021 | Администрация  Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, старосты, жители сел |
|  | Вырубка аварийных деревьев, кустарников  по населенным пунктам | постоянно | Администрация  Иликовского  сельсовета |
|  | Озеленение села (посадка саженцев, цветов) | 02.05.2021  09.05.2021  26.09.2021  10.10.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, школа, предприниматели |
|  | |  | | --- | | Проведение рейдов по улицам населенных пунктов с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | | 30.04.2021 –  31.05.2021 | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, административная комиссия МР |
|  | Разбивка клумб и цветников около магазинов и торговых точек | 1 декада июня | Предприниматели |
|  | Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности | Июль-август | Администрация  Иликовского сельсовета |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы  среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Постоянно  (на собраниях и сходах граждан) | Администрация  Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета |
|  | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства на информационных стендах и путем подворного обхода | Постоянно | Администрация Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета |
|  | Выявление нарушений правил благоустройства администрацией совместно с административной комиссией Благовещенского района и составление административных протоколов | Постоянно | Администрация  Иликовского сельсовета, депутаты с/Совета, административная комиссия Благовещенского района |
|  | Проведение акций «Чистый двор», «Чистое село»,  «Лучшая улица». | май, июнь, август | Администрация Иликовского сельсовета |