| АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ ИЛЕК АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апрель 2026 й.                         № 25                      «27»  апреля  2026г.

Об  утверждении Программы

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Иликовский  сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

на 2026 –2035 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация  сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет на 2026 –2035 годы»

- Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в сети интернет

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения | Д.З.Батршин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения  Иликовский

сельсовет муниципального района

Благовещенский район

Республики    Башкортостан

№ 25 от 27.04.2026г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального трайона Благовещенский район Республики Башкортостан на 2026 –2035 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения  Иликовский сельсовет.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории  сельского поселения Иликовский сельсовет.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5. Оценка эффективности мероприятий.

6. Управление программой.

ВВЕДЕНИЕ

Программа "Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет на 2021 –2025 годы" разработана на основании следующих документов:

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;	постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2026 –2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Иликовский сельсовет |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Иликовский сельсовет |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2026 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2026 год – 1000 тыс. руб. 2027 год – 800 тыс. руб 2028-2029 годы – 1000 тыс. руб 2030 год – 100 тыс. руб. 2035 год – 1000 тыс. руб. 2026-2035 годы – 500 тыс. руб Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2035 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

*- данные значения подлежат ежегодной корректировке

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Сельское поселение  Иликовский сельсовет наделено статусом сельского поселения Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-з «О границах, статусе и административных центрах  муниципальных образований в Республике Башкортостан».

Сельское поселение Иликовский сельсовет расположен в северо-западной части МР Благовещенский район. Территория сельсовета граничит с территорией Покровского, Саннинского, Бедеево-Полянского, Октябрьского сельсоветов, а также с территорией Мишкинского района.

Общая площадь составляет  7507,8 га. На  01.01.2026 года численность населения сельского поселения Иликовскийсельсовет составляет 501 человек.

В состав сельского поселения Иликовскийсельсовет входит четыре населённых пункта: с. Староиликово, д. Биштиново, д. Гумерово, д. Новоиликово.

Автомобильный транспорт

Внешняя связь СП Иликовский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по дорогам местного значения. Имеется ряд автодорог местного значения без покрытия, связывающих населенные пункты между собой. Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Тротуары и озеленение отсутствуют. Внешние связи сельского поселения Иликовский сельсовет  поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Село Староиликово – административный центр сельского поселения Иликовский сельсовет, расположено  в центральной части  территории сельского поселения, в 48 км от г. Благовещенск.

Одной из основных проблем автодорожной сети  сельского поселения Иликовский сельсовет является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам, мало развита сеть асфальтовых дорог.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта в сельском поселении Иликовский сельсовет отсутствуют. Ближайшая  ж/д станция «Загородная» до нее 80 км от с. Староиликово

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения Иликовскийсельсовет входит четыре населённых пункта: с. Староиликово, д. Биштиново, д. Гумерово, д. Новоиликово.

Таблица 1. Расстояния между с.Староиликово  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Староиликово, км |
| --- | --- |
| д. Биштиново | 5,0 |
| д. Гумерово | 3,0 |
| д.Новоиликово | 3,5 |

Населенные пункты сельского поселения  Иликовский сельсовет сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в селе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения  Иликовский сельсовет

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Эксплуатационные километры | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них, с асфальтобетонным |
| 1 | с. Староиликово |  |  |  |  |
| 2 | ул. Советская | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | ул. 50 лет Октября | 1,0 | 1, | 1, | 1, |
| 4 | ул. Трудовая | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | ул. Юмадилова | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 6 | ул. Прудовая | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 7 | д. Биштиново |  |  |  |  |
| 8 | ул. Революционная | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 9 | ул. Интернациональная | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 10 | ул. Партизанская | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 11 | ул. Садовая | 0,45 | 0,45 | - | - |
| 12 | ул. С. Юлаева | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 13 | ул. Коммунистическая | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 14 | ул. К. Маркса | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 15 | д. Гумерово |  |  |  |  |
| 16 | ул. Гумерово | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 17 | д. Новоиликово |  |  |  |  |
| 18 | ул. Новоиликовская | 0,6 | 0,6 | - | - |

Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи проектируемого сельсовета на расчетный срок будут осуществляться по сети существующих и проектируемых автомобильных дорог.

Проектом предусматривается строительство автомобильной дороги межмуниципального значения, соединяющей Мишкинский район с Нуримановским.

Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

В пределах границ населенных пунктов выделены главные и основные улицы, обеспечивающие связь всех функциональных зон между собой и выходы на внешние дороги и второстепенные.

В районах нового строительства основные улицы в красных линиях запроектированы шириной 30-40 метров, в существующей части 10-40 метров. Проектом предусматривается доведение ширины проезжей части до требуемых по нормативам с учетом интенсивности движения по основным и главной улицам – 14м, тротуара – 3,0м. Ширина проезжей части второстепенных улиц 7м, тротуаров 1-1,5м. Переулки, обеспечивающие возможность пожарного проезда – 10м.

Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания

эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность. Движение маршрутных автобусов предусматривается по главным и основным улицам и дорогам. Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров. Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и

крытыми павильонами ожидания.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000

жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных

автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. На 1000 жителей;

Ур.с. = (350-5)+100*0,25=370 авт. На 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А 1оч. = 0,74*320 = 237 авт;

Ар.с. = 0,78*370 = 289 авт;

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станциях техобслуживания.

Количество постов на станции техобслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Их общее количество составит 2 поста. При необходимости в составе промышленных территорий населенных пунктов сельсовета возможно размещение объектов данной направленности.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки

размещаются на территории усадьб. Гаражи ведомственных и социальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий

АЗС проектируется из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зоне организуются за

счет уширения проезжей части улиц.

Строительство автогазозаправочных станций предполагается в соответствии со схемой

территориального планирования МР Благовещенский район.

Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых

граждан – полная их интеграция в общественную жизнь. Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо:

1. оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.

3. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть

разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

- В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных

средств инвалидов.

- При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих

стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Автомобильные дороги муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. До 2035 года тип покрытия должен быть доведен до усовершенствованного.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения Игметовский сельсовет, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет важное значение для поселения.

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно–целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети сельского поселения  Иликовский сельсовет показано, что экономика поселения является не слишком привлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, медленный  рост объёмов производства, растущая естественная убыль населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на недостаточном уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Иликовский сельсовет, отмечается следующее:

-бюджетная обеспеченность недостаточная.

-транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-состояние жилищного фонда – в большей части приемлемое с достаточно невысокой долей ветхого жилья;

-доходы населения на уровне средних по району.

Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Иликовский сельсовет.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является содержание всей сети дорог и не увеличение и уменьшение показателя «доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, а также иные источники.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Благовещенского муниципального района и органов государственной власти Республики Башкортостан по развитию транспортной инфраструктуры.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий, конкретная стоимость определяется в соответствии с контрактной документацией.

Таблица №3 Финансовые потребности для реализации инвестпроектов в системе развития сети дорог СП

| Наименование работ | Объем работ | Срок | Стоимость тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт существующих асфальтированных дорог (ямочный ремонт) с. Староиликово, ул. 50 лет Октября, ул. Советская, ул. Трудовая | 3,4 км | 2028-2029 | 1000,00 |
| Ремонт и гравирование дорог в с. Староиликово ул. Прудовая, ул. Юмадилова | 1,2 км | 2035 | 1000,00 |
| Ремонт и гравирование дорог в д. Биштиново ул. Коммунистическая, ул. Интернациональная | 1,7 км | 2026 | 800,00 |
| Ремонт и гравирование дорог в д. Биштиново ул. Революционная и ул. Партизанская | 1,4 км | 2027 | 800,00 |
| Ремонт дороги возле пруда по ул. Юмадилова с.Староиликово |  | 2026 | 200,00 |
| Установка и обновление дорожных знаков |  | 2030 | 100,00 |
| Грейдирование дорог, обкос обочин |  | 2026-2035 | 500,00 |

- Оценка эффективности мероприятий

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Основными результатами реализации мероприятий являются:

 модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

 устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

- Управление программой

Ответственность за исполнение программы возложена на администрацию сельского поселения сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
 условий, порядка и правил утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Программа подлежит корректировке ежегодно с учетом результатов ее фактической реализации.
           Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.